Korrekte Antworten sind fett gedruckt.

Gründe für Projektmanagement

1. Woran sollte der Erfolg eines IT-Projekts neben Kosten, Zeit und Umfang ausgerichtet werden?

- Am Business Value und der Akzeptanz

- An der Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

- An der Länge der Sprints

- An der Anzahl der durchgeführten Meetings

Begründung: Der Blick nur auf das magische Dreieck greift heutzutage zu kurz, es sind auch andere Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit oder echter Mehrwert relevant.

Projektbegriff

2. Welche Differenzierung zwischen Projekt und Produkt trifft zu?

- Das Projekt überdauert typischerweise mehrere Produkte und besitzt einen unscharf definierten Lebenszyklus.

- Das Produkt ist lediglich ein zeitlich begrenztes Vehikel zur Erreichung kurzfristiger Meilensteine.

- Das Projekt ist ein zeitlich begrenztes Mittel zum Zweck, während das Produkt das dauerhafte Ergebnis darstellt.

- Projekte und Produkte unterscheiden sich rein rechtlich, weisen jedoch dieselbe zeitliche Begrenzung auf.

Begründung: Das Projekt ist als zeitlich begrenztes Vehikel definiert, das einen klar definierten Anfang und ein klares Ende hat und der Entstehung, Weiterentwicklung oder Pflege dient. Das Produkt hingegen ist das dauerhafte Ergebnis mit einem längeren Lebenszyklus, welches typischerweise mehrere einzelne Projekte überdauert.

Projektlebenszyklus

3. Welche der folgenden Aussagen zum Projektlebenszyklus sind korrekt?

- In der Konzeptionsphase werden unter anderem Rollen, fachliche Anforderungen und Abnahmekriterien definiert.

- Der Meilenstein eines Projekts wird ausschließlich am Ende des gesamten Projekts erreicht.

- Die Überwachungs- und Steuerungsphase dient dem Vergleich des tatsächlichen Projektfortschritts mit dem Projektplan und der Einleitung von Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen.

- Die Planungsphase kann erst beginnen, nachdem die Implementierungsphase vollständig abgeschlossen wurde.

- In der Implementierungsphase werden die zuvor geplanten Aktivitäten durchgeführt und Projektergebnisse erzeugt.

- Der Projektabschluss beinhaltet die Reflexion der gewonnenen Erfahrungen und die Entlastung des Projektleiters.

Begründung: Antwort a), c), e) und f) beschreiben korrekt die entsprechenden Tätigkeiten der Phasen. Die Antworten b) und d) sind falsch, da die angesprochenen Meilensteine nach jeder Phase erreicht werden und die Planungsphase vor der Implementierungsphase stattfindet.

Softwarelebenszyklus

4. Welche der folgenden Phasen gehören typischerweise zum Softwarelebenszyklus?

- Anforderungsanalyse, Design, Implementierung, Test, Weiterentwicklung

- Planung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Entsorgung

- Anforderungsanalyse, Implementierung, Betrieb, Marketing, Verkauf

- Design, Produktion, Qualitätskontrolle, Lagerung, Auslieferung

Begründung: Nur Antwort a) stellt die richtigen Phasen dar.

Anforderungsmanagement

5. Welche der folgenden Aspekte gehören zu den Qualitätsanforderungen in einem Software-Entwicklungsprojekt?

- Einhaltung des festgelegten Budgets

- Änderbarkeit der Software

- Implementierung unterschiedlicher Bezahlmöglichkeiten

- Ladezeiten der Software

- Entwicklung der Software mit festgelegtem Personal

Begründung: a) und e) beschreiben Rahmenbedingungen und c) stellt eine funktionale Anforderung dar. Nur b) und d) stellen nicht-funktionale Qualitätsanforderungen dar.

6. Welche der folgenden Aussagen zur Dokumentation von Anforderungen sind korrekt?

- Im Lastenheft sind die Anforderungen des Kunden festgehalten und es liegt auch in dessen Verantwortung.

- Das Lastenheft spezifiziert technische Lösungsvorschläge für die bereits gestellten Anforderungen und liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers.

- Epics lassen sich in User Stories zerlegen und beschreiben größere Funktionen, die innerhalb eines Releases erstellt werden sollen.

- Jede User Story sollte Akzeptanzkriterien enthalten, um die Testbarkeit der Anforderungen zu gewährleisten.

- Die Erstellung eines Lasten- und Pflichtenhefts bietet sich besonders in kleineren internen Projekten an.

Begründung: a) beschreibt die Funktion des Lastenheftes korrekt. Aussage b) ist falsch, da hier das Pflichtenheft und nicht das Lastenheft beschrieben wird. Aussagen c) und d) sind korrekt, da die Hierarchie Vision -> Thema -> Epic -> User Story -> Akzeptanzkriterien ist. Aussage e) ist falsch, da Lasten- und Pflichtenheft klassische Dokumentationsformen sind und auf sie in internen oder agilen Projekten häufig verzichtet wird.

7. Welche der folgenden Aufgaben sind standardmäßig Teil des RE?

- Ermitteln von Anforderungen

- Implementieren von Anforderungen

- Dokumentieren von Anforderungen

- Durchführen von Softwaretests

- Verwalten von Änderungen in den Anforderungen

Begründung: a), c) und e) sind Teil der Hauptaufgaben des RE (zusammen mit der Verhandlung/Prüfung und Verwaltung von Anforderungen). Die Aufgaben b) und d) sind dem RE nachgelagert (im Rahmen der Softwareentwicklung) durchzuführen.

8. Welche der folgenden Aussagen zu agilem und klassischem RE sind richtig?

- Agiles RE eignet sich generell nicht für komplexere Projekte.

- Klassisches RE bringt vor allem zu Beginn des Projektes einen erhöhten Aufwand.

- Vorteile des agilen RE sind unter anderem erhöhte Flexibilität und ein gleichmäßig verteilter Aufwand über den gesamten Projektverlauf.

- Agiles RE enthält die gleichen Aufgaben wie das klassische RE, führt diese aber iterativ und inkrementell durch.

Begründung: a) kann nicht als gültige Aussage betrachtet werden, da auch in komplexen Projekten agiles RE zum Einsatz kommen kann. Teilweise hat dies sogar Vorteile, wenn die Komplexität der Anforderungen nicht in Gänze zu Beginn des Projektes erfasst werden kann [b), c) und d) sind ausführlich in der Präsentation begründet].

9. Welche der folgenden Techniken eignen sich zur Erhebung von Anforderungen?

- Interviews

- Workshops

- Retrospektive

- Beobachtungen

- Walkthroughs

- Refactoring

Begründung: a), b) und d) sind klassische Methoden für die Erhebung von Anforderungen. C) stellt eine Art von Meeting im Scrum-Vorgehensmodell dar. E) ist eine Methode zur Qualitätssicherung von Anforderungen und f) ist ein Begriff aus der Programmierung, der die Neustrukturierung von Code beschreibt.

Vorgehensmodelle

Wasserfallmodell

10. Was kennzeichnet den Ablauf des Wasserfallmodells?

- Die Entwicklungsphasen bauen grundsätzlich aufeinander auf.

- Test und Integration finden vor der Implementierung statt.

- Die Anforderungsanalyse steht am Anfang des Entwicklungsprozesses.

- Alle Entwicklungsphasen werden dauerhaft parallel bearbeitet.

- Änderungen können einen Rücksprung in eine bereits durchlaufene Phase erforderlich machen.

Begründung: Antworten a), c) und e) beschreiben den dargestellten Ablauf des Wasserfallmodells. Die Entwicklung beginnt mit der Anforderungsanalyse und führt anschließend über Grob- und Feindesign zur Implementierung sowie zu Test und Integration. Antwort b) ist daher falsch, da Test und Integration nach der Implementierung stattfinden. Antwort d) passt ebenfalls nicht, da die Phasen grundsätzlich aufeinander aufbauen und nicht dauerhaft parallel durchgeführt werden.

V-Modell

11. Welche der folgenden Paare gehören im V-Modell zusammen?

- Systemanforderungen und Abnahmetest

- Systementwurf und Systemtest

- Architektur und Abnahmetest

- Architektur und Integrationstest

- Komponentenspezifikation und Komponententest

- Systemanforderungen und Komponententest

Begründung: Die Zuordnungen a), b), d) und e) entsprechen dem Aufbau des V-Modells. Dabei wird jeder Entwicklungsstufe eine passende Test- beziehungsweise Validierungsstufe gegenübergestellt. Die Antworten c) und f) ordnen dagegen jeweils eine falsche Teststufe zu.

Spiralmodell

12. Was passiert typischerweise innerhalb eines Durchlaufs des Spiralmodells?

- Ziele, Alternativen und Randbedingungen werden betrachtet.

- Mögliche Risiken werden analysiert.

- Sämtliche späteren Durchläufe müssen bereits vollständig festgelegt sein.

- Das nächste Teilprodukt wird entwickelt und geprüft.

- Die nächste Phase wird geplant.

- Nach einem Durchlauf ist die Entwicklung grundsätzlich abgeschlossen.

Begründung: Antworten a), b), d) und e) bilden die wesentlichen Bestandteile eines Spiraldurchlaufs ab. Das Modell verbindet Planung, Risikoanalyse und schrittweise Weiterentwicklung. Antwort c) ist falsch, da nicht alle späteren Durchläufe von Beginn an vollständig feststehen müssen. Antwort f) passt ebenfalls nicht, da das Spiralmodell gerade durch die wiederholte Durchführung mehrerer Schleifen gekennzeichnet ist.

Scrum

13. Welche Aussage beschreibt die Aufgabe des Scrum Masters am besten?

- Er priorisiert das Product Backlog.

- Er unterstützt das Team bei der Einhaltung des Scrum-Prozesses und beseitigt Hindernisse.

- Er entscheidet über den Funktionsumfang des Produkts.

- Er verteilt die Aufgaben an die einzelnen Entwickler.

Begründung: Der Scrum Master sorgt für die korrekte Umsetzung des Scrum-Frameworks. Antwort a) und c) wären dem Product Owner zugeschrieben, wobei Antwort d) keine der Scrum-Rollen beschreibt.

14. Welche Aussage zu den Scrum-Artefakten ist korrekt?

- Das Sprint Backlog wird ausschließlich vom Scrum Master erstellt und verwaltet.

- Ein Inkrement besteht aus allen noch offenen Anforderungen, die in zukünftigen Sprints umgesetzt werden sollen.

- Das Product Backlog enthält alle derzeit bekannten Anforderungen an das Produkt und wird vom Product Owner gepflegt.

- Das Product Backlog enthält nur die Anforderungen des aktuell laufenden Sprints.

Begründung: Antwort c) beschreibt korrekt das Product Backlog, welches die geordnete Liste aller bekannten Anforderungen ist und vom Product Owner verantwortet wird. Außerdem umfasst das Product Backlog das gesamte Produkt, nicht nur den aktuellen Sprint (Antwort d) ist falsch). Das Sprint Backlog hingegen wird vom Entwicklungsteam erstellt und während des Sprints gepflegt (Antwort a) ist falsch). Ein Inkrement ist ein fertiger, getesteter und nutzbarer Produktfortschritt (Antwort b) ist falsch).

15. Welche Aussagen zum Daily Scrum sind korrekt?

- Es dient der Abstimmung des Entwicklungsteams.

- Es findet idealerweise täglich statt.

- Es ist auf maximal 15 Minuten begrenzt.

- Es dient der Priorisierung des Product Backlogs.

- Der Scrum Master verteilt dabei die Aufgaben an die Entwickler.

- Hindernisse können angesprochen werden.

Begründung: Antworten a), b), c) und f) sind korrekt. Die Antworten d) und e) sind inkorrekt, da der Product Backlog durch den Product Owner organisiert wird und der Scrum Master lediglich der Einhaltung von den Scrum-Prinzipien dient und keine aktive Rolle in der Bearbeitung des Projektes einnimmt.

Kanban

16. Welche Aussagen zu Kanban sind korrekt?

- Die Anzahl gleichzeitig bearbeiteter Aufgaben kann durch WiP-Limits begrenzt werden.

- Der Arbeitsfluss wird häufig mithilfe eines Balken-Diagrammes visualisiert.

- Kanban arbeitet zwingend mit festen Sprints.

- Durch Kanban sollen Engpässe im Prozess sichtbar gemacht werden.

- Aufgaben dürfen erst nach Abschluss eines gesamten Sprints bearbeitet werden.

- Die Durchlaufzeit von Aufgaben wird kontinuierlich überwacht.

Begründung: Antworten a), d) und f) beschreiben korrekt die Prinzipien von Kanban. Antworten b), c) und e) sind inkorrekt, da der Arbeitsfluss mithilfe eines Kanban-Boards visualisiert wird, Kanban keine festen Sprints besitzt, sondern die Aufgaben kontinuierlich durch den Workflow bearbeitet werden, und es entsprechend auch keine Sprint-Grenzen gibt und sich die neuen Aufgaben stattdessen nach den WiP-Limits richten.

Water-Scrum-Fall

17. Wie werden klassische und agile Elemente bei Water-Scrum-Fall miteinander verbunden?

- Requirements und Planning bilden den klassischen Einstieg.

- Die eigentliche Entwicklung erfolgt in einem Scrum-Bereich.

- Testing gehört zum iterativen Scrum-Bereich.

- Integration und Testing schließen sich als klassischer Abschnitt an.

- Sämtliche Projektphasen werden innerhalb identischer Sprints durchgeführt.

Begründung: Antworten a), b) und d) beschreiben die Aufteilung des Modells. Der Einstieg mit Requirements und Planning ist klassisch geprägt, während Design, Development und Implementation agil umgesetzt werden. Integration und Testing bilden anschließend wieder einen klassischen Abschnitt. Antwort c) ist daher falsch, da Testing dem Fall-Bereich zugeordnet wird. Auch e) trifft nicht zu, da nicht das gesamte Vorgehen aus Scrum-Sprints besteht.

Scrumban

18. Welche Merkmale bringt Kanban in Scrumban ein?

- Fest definierte Scrum-Rollen

- Einen visualisierten Arbeitsfluss

- WIP-Limits

- Verpflichtende feste Sprintlängen

- Das Pull-Prinzip

- Einen kontinuierlichen Workflow

Begründung: Antworten b), c), e) und f) stammen aus dem Kanban-Anteil von Scrumban. Der Arbeitsfluss wird visualisiert, gleichzeitig bearbeitete Aufgaben können durch WIP-Limits begrenzt werden und neue Arbeit wird nach dem Pull-Prinzip in einen kontinuierlichen Workflow aufgenommen. Antwort a) gehört dagegen zum Scrum-Anteil. Antwort d) passt nicht zu Kanban, da dessen Arbeitsfluss nicht an verpflichtende feste Sprintlängen gebunden ist.

V-Scrum

19. Was unterscheidet V-Scrum vom klassischen V-Modell?

- Die Test- und Validierungsstufen werden vollständig entfernt.

- Die Entwicklung wird durch mehrere Scrum-Sprints ergänzt.

- Innerhalb der Sprints können Planning, Daily, Review und Retrospektive eingesetzt werden.

- Die vorgelagerten Entwicklungsstufen entfallen vollständig.

- Die Teststufen des V-Modells bleiben grundsätzlich erhalten.

- Die Entwicklung wird durch einen Kanban-Workflow ersetzt.

Begründung: Antworten b), c) und e) beschreiben die Kombination aus V-Modell und Scrum. Die Entwicklungsarbeit wird in Sprints organisiert und um typische Scrum-Elemente ergänzt, während die Test- und Validierungsstruktur des V-Modells erhalten bleibt. Deshalb ist Antwort a) falsch. Auch d) trifft nicht zu, da die vorgelagerten Entwicklungsstufen weiterhin vorhanden sind. Antwort f) beschreibt Kanban und nicht V-Scrum.

Projektabschluss

20. Welche Aspekte gehören zu einem erfolgreichen Projektabschluss in der Softwareentwicklung?

- Erweiterung des Projektumfangs, Einstellung neuer Projektmitarbeiter, Festlegung zusätzlicher Projektziele

- Anfertigung eines Abschlussberichts, formelle Entlastung, Überführung in die Linie

- Durchführung weiterer Entwicklungssprints, Erhöhung des Budgets, Anpassung der ursprünglichen Anforderungen

- Auswahl neuer Softwaretechnologien, Aufbau eines neuen Projektteams, Start der nächsten Projektphase

Begründung: Ein erfolgreicher Projektabschluss umfasst die Dokumentation der Projektergebnisse, die formelle Entlastung der Projektbeteiligten sowie die Überführung des Projektergebnisses in den regulären Betrieb (Linie). Dadurch wird das Projekt organisatorisch und formal abgeschlossen.